PERU

Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de las Cuencas Mashcón y Chonta

(PE-T1054)

Misión de Identificación

Informe de Misión

- Introducción

  - Una Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitó Perú del día 26 de febrero al 02 de marzo del 2007, la cual desarrolló sus actividades en las ciudades de Lima, Cajamarca y el Centro Poblado de Combayo. Esta misión estuvo integrada por: Joseph Milewski (COF/CPE); Efraín Rueda (RE3/EN3); Ricardo Vargas del Valle (RE3/EN3); Juan de Dios Mattos (RE3/EN3); Víctor Ponce (consultor); Manuel Casado (consultor) y Luís Miglino (RE3/EN3), quien la presidió.

  - La Misión mantuvo reuniones con las siguientes autoridades: Dra. María del Rocío Vesga, Secretaria de Coordinación PCM; Srs. Nelson Barrantes y Andrés Ramírez de la Unidad de Resolución de Conflictos de la PCM; Sr. Luciano Llanos, Alcalde del Centro Poblado de Combayo y su equipo asesor; Ing. Plinio Gutiérrez del INRENA; Sr. José Hernán Mantilla y su equipo, representantes del Gobierno Regional de Cajamarca; Padre Marco Arana, representante de la ONG GRUFIDES con su equipo asesor; Srs. Michael Wilton y Godofredo Rojas, representantes de la Empresa Minera Yanacocha.

  - La Misión lamentó la ausencia en los eventos realizados en Combayo de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, y de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

- Objetivos

  - Los objetivos de la Misión fueron: (i) Concluir el proceso de discusión del borrador de Términos de Referencia (TdR) para el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de las Cuencas Mashcón y Chonta, y para el Proyecto de Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta, presentado por el Banco durante la  Misión anterior, y lograr un acuerdo entre las 3 Partes (Gobierno, Minera Yanacocha y Centro Poblado de Combayo) sobre la versión definitiva de estos para ser utilizada en la contratación de los servicios de consultoría necesarios; y (ii) recolectar la información necesaria para preparar el perfil de cooperación técnica para ser presentado a los potenciales donantes (El Fondo Holandés y el Fondo Japonés administrados por el BID).

- Actividades Realizadas

  - La Misión participó de reuniones en el Centro Poblado de Combayo para discutir con los representantes de las Comunidades, de la Empresa Minera Yanacocha y del Gobierno Peruano en sus distintos niveles la versión revisada por el Banco de los TdR, los que incorporaron los comentarios enviados por los diferentes actores, luego de un período de consulta de cerca de cuatro meses.

  - Durante las reuniones, realizadas en Combayo en los días 27, 28 de febrero y 1ro de marzo con la presencia de cerca de 70 personas, hubo un intenso intercambio de ideas sobre los diferentes aspectos contenidos en los TdR. El equipo del Banco tuvo la oportunidad de explicar el contenido del documento, y aclarar las dudas y preocupaciones expresadas por los representantes de los diferentes actores. La dinámica de las reuniones incluyó la proyección del texto de los TdR de manera que todos los presentes pudieran observar los cambios introducidos en el documento como resultado de las discusiones.  Del resultado de las reuniones, el documento se enriqueció con los comentarios de los asistentes.

  - Al cierre de las reuniones se produjo una versión consensuada de los TdR la que fue suscrita por los representantes de los diferentes actores, y por la misión (ver Anexo 1). El Banco utilizará esta versión como un insumo para la preparación de los pliegos de licitación para la contratación de la firma consultora que desarrollará el Plan de Gestión y el Proyecto de Afianzamiento Hídrico.

  - Al final de las reuniones, el Banco también distribuyó una versión revisada de los TdR para el Proceso de Consultas y Participación Ciudadana a ser realizado en paralelo a la preparación del Plan de Gestión y Proyecto de Afianzamiento Hídrico, versión que incorpora los comentarios recibido por el Banco hasta la fecha. Se acordó que en los próximos 30 días los actores involucrados enviarán al Banco los comentarios y/o sugerencias que consideren pertinentes.

  - El Banco reiteró a los representantes de los actores involucrados que todos los documentos recibido por el Banco en relación con el Plan de Gestión y Proyecto de Afianzamiento Hídrico estarán disponibles en el sitio de Internet creado especialmente por el Banco, cuya dirección es:

http://www.iadb.org/projects/cuencasperu.cfm?language=Spanish

  - Los representantes de la Comunidad de Combayo reiteraron la solicitud presentada al Banco en la misión anterior para que la entidad les facilite el acceso a expertos en temas técnicos relacionados con el Plan de Gestión y Proyecto de Afianzamiento Hídrico, durante los períodos (30 días calendario) que anteceden a las cuatro reuniones formales de consulta previstas en los cronogramas de ejecución de los estudios. Ese acceso permitirá minimizar la significativa asimetría existente entre las capacidades técnicas de las partes en conflicto. La misión informó que el Banco hará sus mejores esfuerzos para buscar en la cooperación internacional, el apoyo solicitado por las comunidades.

  - Se acordó que los representantes de los actores involucrados prepararán un listado, lo más completo posible, de todos los estudios e información existente que puedan tener relación con el tema del manejo de recursos hídricos en las cuencas Mashcón y Chonta.

- Próximos Pasos

  - Completada la etapa de acuerdo de los TdR, el Banco iniciará a la brevedad posible la preparación de los documentos requeridos para acceder a los fondos no reembolsables necesarios para financiar la elaboración de los estudios requeridos. Esto consiste básicamente de: (i) preparación del Perfil de Cooperación Técnica (CT) para asegurar la disponibilidad de los fondos; y (ii) preparación del Plan de Operaciones de la CT para lograr la aprobación final de los recursos. Paralelamente, el Banco iniciará los tramites requeridos para la contratación de los servicios de consultoría, según los procedimientos previstos en sus políticas de adquisición de bienes y servicios.

  - Después de la aprobación del Plan de Operaciones, el Banco finalizará los trámites para la contratación de la empresa de consultoría que realizará los estudios.

  - Conforme a lo acordado con los representantes de la Comunidad de Combayo, el consultor del Banco para los temas de consultas públicas y participación preparará a la brevedad posible un documento de 5 a 10 páginas conteniendo un resumen de los TdRs acordados, en un lenguaje que sea accesible a los pobladores de Combayo.

________________________ Sr. Luís Miglino Jefe de equipo